Приложение 3

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 26 декабря 2011 года № 452

Приложение 2

к  Программе…

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов долгосрочной целевой программы "Совершенствование и развитие автомобильных дорог

Ленинградской области на 2009 – 2020 годы"

(тыс. рублей)

| Наименование и местонахождение стройки (объекта), проектная мощность | Сроки строи-тельства (годы) | Реквизиты утверждения проектно-сметной документации (ПСД) | Форма собствен-ности | Сметная стоимость |  | Остаток на 1 января года начала реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года начала реализации Программы* | в ценах, утвержденных в ПСД | в ценах года реализации Программы* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция автомобильной дороги Зеленогорск – Приморск – Выборг на участке Санкт-Петербург – Озерки в Выборгском районе, 28,74 км | 2007 – 2010 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 30 июля 2007 года № 81, заключение вневедомственной экспертизы от 25 июля 2007 года № 87-111 | Областная | 1 301 372,410 | 1 279 549,240 | 465 972,467 | 544 994,874 |
| Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Морье ("Дорога жизни") на участке КАД – пос.Романовка во Всеволожском районе, 7,205 км/54,2 пог.м | 2007 – 2010 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 15 января 2007 года № 4, заключение Главгосэкспертизы России от 15 декабря 2006 года № 087-06/ФГГЭ | Областная | 680 782,190 | 942 465,390 | 235 143,001 | 342 175,437 |
| Строительство автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала на участке КАД – Скотное (от ПК 3+35 до ПК 90+50) во Всеволожском районе, 8,715км/ 200,730 пог.м | 2002 – 2010 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 18 апреля 2008 года № 24, заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 8 апреля 2008 года № 47-1-5-0075-08 | Областная | 1 198 984,980 | 2 042 653,730 | 596 343,135 | 758 300,951 |
| Реконструкция автомобильной дороги Лодейное Поле – Вытегра на участке км 2+000 – км 19+000 в Лодейнополь-ском и Подпорожском районах, 16,508 км | 2007 – 2010 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству и транспорту Ленинградской области от 12 марта 2007 года № 28, заключение филиала Главгосэкспертизы России по Северо-Западному федеральному округу от 21февраля 2007 года № 113-06/ФГГЭ | Областная | 429 173,100 | 448 767,510 | 94 346,323 | 115 894,269 |
| Реконструкция мостового перехода через реку Мойку на автомобильной дороге "Санкт-Петербург – Кировск" в Кировском районе, 1,7 км/60,4 пог.м | 2013 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 9 октября 2009 года № 104 заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 16 сентября 2009 года № 47-1-5-0307-09 | Областная | 271 991,180 | 300 000,000 | 271 991,180 | 300 000,000 |
| Строительство мостового перехода через реку Волхов на автомобильной дороге "Подъезд к г. Кириши" в Киришском районе, 1,20 км / 434,8 пог.м | 2013 – 2017 | Проект находится на доработке | Областная |  |  |  |  |
| Строительство участка от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная" (первая и вторая очереди) (ПК90+50 – ПК144+00 и ПК144+00 – ПК246+00) автомобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в том числе выкуп земельных участков | 2009 – 2010 | Договор купли-продажи земельных участков зарегистрирован в управлении Росреестра по Ленинградской области в 2010 году | Областная |  |  |  | 32 021,859 |
| Консервация не завершенного строительством строящегося участка от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная" (первая и вторая очереди) (ПК90+50 – ПК144+00 и ПК144+00 – ПК246+00) автомобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | 2009 – 2010 | Распоряжение Правительства Ленинградской области от 15 сентября 2009 года № 422-р "О консервации не завершенного строительством строящегося участка от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г.Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная" (первая и вторая очереди) (ПК90+50 – ПК144+00 и ПК144+00 – ПК246+00) автомобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска во Всеволожском районе Ленинградской области | Областная |  |  |  | 17 301,668 |
| Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши (первый пусковой комплекс) | 2012 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 25 февраля 2009 года № 11, положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 28 августа 2008 года № 47-1-5-0287-08 | Областная | 769 981,000 | 939 971,000 | 769 981,000 | 939 971,000 |
| Строительство подъезда к г. Всеволожску | 2012 | Проект находится в стадии разработки | Областная |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Хабаловку км 155+610 автодороги Санкт-Петербург – 1Мая | 2010 | Окончание корректировки проектной документации | Областная |  |  |  | 297,836 |
| Реконструкция моста через реку Сестру с подъездной дорогой в пос. Ленинское Первомайского сельского поселения Выборгского района | 2009 | Распоряжение администрации муниципального образования "Первомайское сельское поселение" Выборгского района Ленинградской области от 17 июля 2009 года, положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 10 июля 2009 года № 47-1-3-0206-09 | Муници-пальная | 52 688,960 | 52 688,960 | 51 292,491 | 51 292,491 |
| Реконструкция автомобильной дороги Лодейное Поле – Вытегра на участке км 18+286 – км 35+000 (за исключением путепроводного перехода через железную дорогу на 29 км), 14,65 км | 2010 – 2012 | Распоряжение комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области от 9 декабря 2009 года № 140, положительное заключение ГАУ "Леноблгосэкспертиза" от 8 октября 2009 года № 47-1-5-0308-09 | Областная | 609 038,140 | 686 882,649 | 601 615,539 | 612 681,972 |
| Реконструкция автомобильной дороги Домашово – Фалилеево в Кингисеппском районе, 1,759 км | 2009 | Распоряжение администрации муниципального образования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области от 9 февраля 2009 года № 20-р, заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 6 февраля 2009 года № 47-1-5-0016-09 | Муници-пальная | 14 241,720 | 15 494,991 | 11 889,882 | 12 936,192 |
| Строительство моста через реку Янегу у пос. Янега в Лодейнопольском районе, 0,378 км / 31,48 пог.м | 2009 | Распоряжение администрации муниципального образования Лодейнопольский муниципальный район Ленинградской области от 7 октября 2008 года № 246-р, заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 12 августа 2008 года № 47-1-5-0263-08 | Муници-пальная | 12 374,930 | 13 364,924 | 9 989,657 | 10 788,830 |
| Реконструкция автомобильной дороги "Подъезд к пос. пл. 69 от автодороги Санкт-Петербург – Сортавала" Приозерского района, 2,025 км | 2010 – 2011 | Распоряжение администрации муниципального образования Сосновское сельское поселение Приозерского муниципального района Ленинградской области от 24 мая 2010 года № 83, заключение ГАУ "Леноблэкспертиза" от 6 апреля 2009 года № 47-1-5-0099-09 | Муници-пальная | 64 354,020 | 77 989,689 | 62 529,580 | 76 235,129 |
| Строительство наплавного (понтонного) моста через реку Котиху в пос. Свирица Волховского района, 50,4 пог.м | 2010 – 2011 | Распоряжение главы администрации муниципального образования Свирицкое сельское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области от 9 декабря 2010 года № 11-р, письмо ГАУ "Леноблэкспертиза" от 8 декабря 2010 года № 0951-10/ЛОЭ-0007 | Муници-пальная | 14 261,480 | 14 261,480 | 14 000,000 | 14 000,000 |
| Строительство подъезда к полигону по утилизации твердых бытовых отходов от автомобильной дороги "Нарва" в Кингисеппском районе Ленинградской области, в том числе проектно-изыскательские работы | 2011 | Проект находится в стадии разработки | Муници-пальная |  |  |  |  |

* По переходящим объектам: государственные контракты заключены в 2007 году. Начальная (максимальная) цена государственного контракта определена на весь срок выполнения работ исходя из цены объекта в течение соответствующих лет планируемого периода исполнения контракта.