Приложение 2

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 26 декабря 2011 года № 452

Приложение 1

к Программе…

ПЛАН

мероприятий долгосрочной целевой программы

"Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020 годы"

| Наименование объекта, мероприятия | Территориальная принадлежность (муниципальное образование) | Срок финан-сиро-вания меро-прия-тия | Планируемые объемы финансирования (тыс.рублей в ценах года реализации мероприятия) |  |  |  |  | Индикаторы реализации (целевые задания) | Главный распоря-дитель бюджетных средств | Распорядитель/ получатель бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местные бюджеты | про-чие источ-ники |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Лодейное Поле – Вытегра на участке км 18+286 – км 35+000 (за исключением путепроводного перехода через железную дорогу на км 29) | Подпорожский муниципальный район | 2010 | 258 754,440 |  | 258 754,440 |  |  |  |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинград-ской области (далее – Комитет) |  | В соответствии с решением главного распорядителя бюджетных средств (далее – ГРБС) |
|  |  | 2011 | 353 927,532 |  | 353 927,532 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 182 815,866 |  | 182 815,866 |  |  | 14,65 км |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Лодейное Поле – Вытегра на участке км 2+000 – км 19+000 | Лодейнопольский муниципальный район | 2009 | 52 257,083 | 51 609,083 | 648,000 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Подпорожский муниципальный район | 2010 | 63 637,186 |  | 63 637,186 |  |  | 16,508 км |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги "Зеленогорск – Приморск – Выборг" на участке Санкт-Петербург – Озерки, в том числе выкуп земельных участков | Выборгский район | 2009 | 430 045,791 | 214 485,754 | 215 560,037 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 20101 | 180 690,261 | 70 776,609 | 109 913,652 |  |  | 28,74 км |  |  |  |  |
| Строительство автомобильной дороги Санкт-Петербург – Сортавала на участке КАД – Скотное (от ПК 3+35 до ПК 90+50), в том числе выкуп земельных участков | Всеволожский муниципальный район | 2009 | 756 442,501 | 294 623,840 | 461 818,661 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 1 274,450 |  | 1 274,450 |  |  | 8,715 км/ 200,73 пог.м |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Морье ("Дорога жизни") на участке КАД – пос. Романовка | Всеволожский муниципальный район | 2009 | 261 767,571 | 251 128,320 | 10 639,251 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 20101 | 167 463,976 | 87 056,110 | 80 407,866 |  |  | 7,205 км/ 54,2 пог.м |  |  |  |  |
| Реконструкция автомобильной дороги Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши (первый пусковой комплекс) | Всеволожский муниципальный район | 2009 | 16 727,087 |  | 16 727,087 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2012 | 200,000 |  | 200,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство подъезда к г. Всеволожску | Всеволожский муниципальный район | 2012 | 200,000 |  | 200,000 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Строительство участка от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная" (первая и вторая очереди) (ПК90+50 – ПК144+00 и ПК144+00 – ПК246+00) автомобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска, в том числе выкуп земельных участков | Всеволожский муниципальный район | 2009 | 76 653,818 |  | 76 653,818 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 29 938,859 |  | 29 938,859 |  |  | Выкуп земельных участков 76,584 тыс. кв.м |  |  |  |  |
| Консервация не завершенного строительством строящегося участка от Кольцевой автомобильной дороги вокруг г. Санкт-Петербурга через Скотное до автомобильной дороги "Магистральная" (первая и вторая очереди) (ПК90+50 – ПК144+00 и ПК144+00 – ПК246+00) автомобильной дороги общего пользования от Санкт-Петербурга через Приозерск, Сортавалу до Петрозаводска | Всеволожский муниципальный район | 2009 | 20 656,000 |  | 20 656,000 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 17 301,668 |  | 17 301,668 |  |  | Подключение объекта незавершен-ного произ-водства к действу-ющей сети автомобиль-ных дорог 0,85 км |  |  |  |  |
| Реконструкция моста через реку Хабаловку км 155+610 автомобильной дороги Санкт-Петербург – 1 Мая | Кингисеппский муниципальный район | 2010 | 297,836 |  | 297,836 |  |  | Корректи-ровка одного проекта |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Реконструкция мостового перехода через реку Мойку на автомобильной дороге "Санкт-Петербург – Кировск" | Кировский муниципальный район | 2013 | 165 400,000 |  | 165 400,000 |  |  | 1,7 км/ 60,4 пог.м |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Строительство мостового перехода через реку Волхов на автомобильной дороге "Подъезд к г. Кириши" | Киришский муниципальный район | 2013 | 618 326,385 |  | 618 326,385 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2014 | 890 576,000 |  | 890 576,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по строительству и реконструкции региональных автомобильных дорог |  | 2009 | 1 614 549,851 | 811 846,997 | 802 702,854 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 719 358,676 | 157 832,719 | 561 525,957 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 353 927,532 |  | 353 927,532 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 183 215,866 |  | 183 215,866 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 783 726,385 |  | 783 726,385 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 890 576,000 |  | 890 576,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 9 971 302,000 |  | 9 971 302,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектно-изыскательские работы будущих лет, отвод земель2 | Ленинградская область | 2009 | 47 380,719 |  | 47 380,719 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 8 233,665 |  | 8 233,665 |  |  | Четыре проекта |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 18 103,523 |  | 18 103,523 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 30 000,000 |  | 30 000,000 |  |  | Два проекта |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 99 476,089 |  | 99 476,089 |  |  | Четыре проекта |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 109 424,000 |  | 109 424,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 928 698,000 |  | 928 698,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по строительству и реконструкции автомобильных дорог |  | 2009 | 1 661 930,570 | 811 846,997 | 850 083,573 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 727 592,341 | 157 832,719 | 569 759,622 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 372 031,055 |  | 372 031,055 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 213 215,866 |  | 213 215,866 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 883 202,474 |  | 883 202,474 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1 000 000,000 |  | 1 000 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 10 900 000,000 |  | 10 900 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 1 |  | 2009 – 2020 | 15 757 972,306 | 969 679,716 | 14 788 292,590 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Содержание автомобильных дорог2 | Ленинградская область | 2009 | 803 864,000 |  | 803 864,000 |  |  | 9763,380 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 803 864,000 |  | 803 864,000 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 943 288,734 |  | 943 288,734 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 1 074 840,000 |  | 1 074 840,000 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 1 155 609,000 |  | 1 155 609,000 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 1 016 072,000 |  | 1 016 072,000 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 8 623 576,000 |  | 8 623 576,000 |  |  | 9763,380 км |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 3 | Ленинградская область | 2009 | 1 833 027,305 | 61 452,000 | 1 771 575,305 |  |  | 384,7 км/ 33,43 пог.м |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 20101 | 2 594 052,916 | 33 163,965 | 2 560 888,951 |  |  | 340,073 км/ 41,400 пог.м |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт автомобильных дорог2 | Ленинградская область | 2011 | 336 020,114 |  | 336 020,114 |  |  | 2,829 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2012 | 460 000,000 |  | 460 000,000 |  |  | 5,7 км |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 392 280,648 |  | 392 280,648 |  |  | 8,0 км |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 431 509,000 |  | 431 509,000 |  |  | 14,0 км |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 3 662 289,000 |  | 3 662 289,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог2 | Ленинградская область | 2011 | 4 583 148,308 |  | 4 583 148,308 |  |  | 630,0 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2012 | 2 944 802,722 |  | 2 944 802,722 |  |  | 348,0 км |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 2 905 000,000 |  | 2 905 000,000 |  |  | 323,0 км |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 3 244 500,000 |  | 3 244 500,000 |  |  | 337,1 км |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 27 960 985,000 |  | 27 960 985,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Резерв средств на непредвиденные ситуации | Ленинградская область | 2009 | 118 667,247 |  | 118 667,247 |  |  | 12,5 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2010 | 131 403,880 |  | 131 403,880 |  |  | 25,695 км |  |  |  |  |
| Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог4 | Ленинградская область | 2011 | 198 400,948 |  | 198 400,948 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2012 | 155 938,100 |  | 155 938,100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 174 963,087 |  | 174 963,087 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 186 811,361 |  | 186 811,361 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 1 854 430,175 |  | 1 854 430,175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка концепции развития дорожного хозяйства Ленинградской области на 2010 – 2015 годы и период до 2020 года | Ленинградская область | 2009 | 11 257,191 |  | 11 257,191 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Снижение аварийности на сети автомобильных дорог регионального значения инженерными методами, включая обустройство наружным освещением автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области2 | Ленинградская область | 2012 | 54 119,892 |  | 54 119,892 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2013 | 600 000,000 |  | 600 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 700 000,000 |  | 700 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 6 300 000,000 |  | 6 300 000,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Профессиональное обучение и повышение квалификации работников подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства2 | Ленинградская область | 2011 | 3 448,000 |  | 3 448,000 |  |  | 167 человек |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2012 | 5 000,000 |  | 5 000,000 |  |  | 250 человек |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5 500,000 |  | 5 500,000 |  |  | 250 человек |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 6 050,000 |  | 6 050,000 |  |  | 280 человек |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 51 349,000 |  | 51 349,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Разработка долгосрочной целевой программы "Мосты Ленинградской области" | Ленинградская область | 2012 | 100,000 |  | 100,000 |  |  | Одна программа |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Всего по мероприятиям в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники |  | 2009 | 2 766 815,743 | 61 452,000 | 2 705 363,743 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 3 529 320,796 | 33 163,965 | 3 496 156,831 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 6 064 306,104 |  | 6 064 306,104 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 4 694 800,714 |  | 4 694 800,714 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 5 233 352,735 |  | 5 233 352,735 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 5 584 942,361 |  | 5 584 942,361 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 48 452 629,175 |  | 48 452 629,175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 2 |  | 2009 – 2020 | 76 326 167,628 | 94 615,965 | 76 231 551,663 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Прочие работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог2 | Ленинградская область | 2009 | 474 388,395 | 303 113,395 | 171 275,000 |  |  | 108 шт. |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 20101 | 263 122,124 | 141 322,124 | 121 800,000 |  |  | 89 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 20117 | 129 068,500 | 1 165,500 | 127 903,000 |  |  | 45 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 100 000,000 |  | 100 000,000 |  |  | 68 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 140 693,300 |  | 140 693,300 |  |  | 60 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 154 763,000 |  | 154 763,000 |  |  | 65 шт. |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 1 313 497,000 |  | 1 313 497,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство, модернизация, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) | Муниципальная | 2009 | 137 632,282 | 126 060,000 |  | 11 572,282 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 1 395,348 | 1 295,341 |  | 100,007 |  |  |  |  |  |  |
|  | Выборгское городское поселение Выборгского района | 2009 | 78 419,125 | 73 365,166 |  | 5 053,959 |  | 1,540 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Кировское городское поселение Кировского муниципального района | 2009 | 33 750,472 | 28 792,165 |  | 4 958,307 |  | 1,653 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Кингисеппское городское поселение Кингисеппского муниципального района | 2009 | 14 693,411 | 13 902,669 |  | 790,742 |  | 1,925 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  | Сланцевское городское поселение Сланцевского муниципального района | 2009 | 10 769,274 | 10 000,000 |  | 769,274 |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 20101 | 1 395,348 | 1 295,341 |  | 100,007 |  | 4,685 тыс.кв.м |  |  |  |  |
| Развитие улично-дорожной сети городов (поселков городского типа)5, в том числе: |  | 2009 | 122 683,833 |  | 107 654,221 | 15 029,612 |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт путепровода на железной дороге Санкт-Петербург – Вологда в створе улицы Победы в г.Тихвине | Тихвинское городское поселение Тихвинского муниципального района | 2009 | 49 506,031 |  | 34 654,221 | 14 851,810 |  | 0,130км/ 105,710 пог.м |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Развитие улично-дорожной сети г. Пикалево | Город Пикалево Бокситогорского муниципального района | 2009 | 53 177,802 |  | 53 000,000 | 177,802 |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Развитие улично-дорожной сети пос. Приветнинское | Полянское сельское поселение Выборгского района | 2009 | 11 678,534 |  | 11 678,534 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Развитие улично-дорожной сети г. Приозерска | Приозерское городское поселение Приозерского муниципального района | 2009 | 6 321,466 |  | 6 321,466 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Развитие улично-дорожной сети пос. Ушаки | Тосненское городское поселение Тосненского района | 2009 | 2 000,000 |  | 2 000,000 |  |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Социальное развитие села, в том числе: |  | 2009 | 23 725,022 | 22 327,211 |  | 1 397,811 |  |  |  |  |  |  |
| Строительство моста через реку Янегу у пос. Янега | Лодейнопольский муниципальный район | 2009 | 10 788,830 | 10 249,388 |  | 539,442 |  | 0,378 км/ 31,48 пог.м |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Реконструкция автомобильной дороги Домашово – Фалилеево | Кингисеппский муниципальный район | 2009 | 12 936,192 | 12 077,823 |  | 858,369 |  | 1,759 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог, соединяющих населенные пункты с численностью населения более 100 человек 5 | Муниципальная | 2009 | 83 609,401 |  | 79 029,984 | 4 579,417 |  | 11,695 км / 27 пог.м |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения5 | Муниципальная | 2010 | 199 052,791 |  | 192 412,886 | 6 639,905 |  | 40,605 км |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
|  |  | 2011 | 296 051,039 |  | 283 921,786 | 12 129,253 |  | 34,717км/ 50,4пог.м |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 199 416,000 |  | 189 920,000 | 9 496,000 |  | 15,5 км |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 124 854,400 |  | 124 854,400 |  |  | 13,5 км |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 137 340,000 |  | 137 340,000 |  |  | 12,0 км |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 1 148 213,000 |  | 1 148 213,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов6 | Муниципальная | 2011 | 156 795,058 | 142 914,000 |  | 13 881,058 |  |  |  | Комитет |  | В соответствии с решением ГРБС |
| Всего по прочим работам |  | 2009 | 842 038,933 | 451 500,606 | 357 959,205 | 32 579,122 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 463 570,263 | 142 617,465 | 314 212,886 | 6 739,912 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 581 914,597 | 144 079,500 | 411 824,786 | 26 010,311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 299 416,000 |  | 289 920,000 | 9 496,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 265 547,700 |  | 265 547,700 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 292 103,000 |  | 292 103,000 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 2 461 710,000 |  | 2 461 710,000 |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по разделу 3 |  | 2009 – 2020 | 5 206 300,493 | 738 197,571 | 4 393 277,577 | 74 825,345 |  |  |  |  |  |  |
| Всего по Программе |  | 2009 | 5 270 785,246 | 1 324 799,603 | 3 913 406,521 | 32 579,122 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 20101 | 4 720 483,400 | 333 614,149 | 4 380 129,339 | 6 739,912 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2011 | 7 018 251,756 | 144 079,500 | 6 848 161,945 | 26 010,311 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2012 | 5 207 432,580 |  | 5 197 936,580 | 9 496,000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2013 | 6 382 102,909 |  | 6 382 102,909 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2014 | 6 877 045,361 |  | 6 877 045,361 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 – 2020 | 61 814 339,175 |  | 61 814 339,175 |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по Программе |  | 2009 – 2020 | 97 290 440,427 | 1 802 493,252 | 95 413 121,830 | 74 825,345 |  |  |  |  |  |  |

1Объемы финансирования за счет средств федерального бюджета в 2010 году планируются за счет остатка средств на 1 января 2010 года, подлежащего использованию на те же цели, в соответствии с пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации в размере 249 502,909 тыс. рублей и выделенных в 2010 году средств в размере 84 111,240 тыс. рублей по мероприятию "Приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог".

2Распределение средств по объектам капитального ремонта и ремонта, содержания автомобильных дорог, по мероприятиям "Снижение аварийности на сети автомобильных дорог регионального значения инженерными методами, включая обустройство наружным освещением автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области", "Профессиональное обучение и повышение квалификации работников подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства", "Приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог" и "Проектно-изыскательские работы будущих лет, отвод земель", а также по проектно-изыскательским работам, авторскому и техническому надзору объектов строительства и реконструкции раздела 1 "Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог" осуществляется в соответствии с распоряжением комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

3 В том числе капитальный ремонт автомобильной дороги Санкт-Петербург – Кировск на участке км 49 – км 59 в Кировском районе (модернизация автомобильных дорог общего пользования) с обеспечением ввода в эксплуатацию 9,5 км – 145 301,021 тыс. рублей, из них за счет средств федерального бюджета – 61 452,000 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 83 849,021 тыс.рублей.

4Распределение средств по мероприятию "Прочие расходы на приведение в нормативное состояние отдельных участков региональных автомобильных дорог" осуществляется в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области.

5 Распределение средств по мероприятиям "Приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих населенные пункты с численностью населения более 100 человек", "Развитие улично-дорожной сети городов (поселков городского типа)" и "Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения" осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области.

6 Распределение средств по мероприятию "Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов" и правила их предоставления утверждаются постановлением Правительства Ленинградской области.

7 Объемы финансирования по мероприятию "Приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог" за счет средств федерального бюджета в 2011 году запланированы за счет остатка средств на 1 января 2010 года в размере 1165,5 тыс. рублей.