Приложение 1

к постановлению Правительства

Ленинградской области

от 26 декабря 2011 года № 452

Паспорт

долгосрочной целевой программы

"Совершенствование и развитие автомобильных дорог

Ленинградской области на 2009 – 2020 годы"

| Полное наименование | Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009 – 2020 годы" (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Цель Программы | Повышение эффективности и безопасности функционирования сети автомобильных дорог Ленинградской области, обеспечение жизненно важных социально-экономических интересов Ленинградской области, определение стратегии развития дорожного комплекса, приоритетных задач дорожной политики и инструментов ее реализации |
| Основные задачи Программы | Улучшение транспортно-эксплуатационного состояния существующей сети автомобильных дорог Ленинградской области и сооружений на них; обеспечение внутриобластных и внутрирайонных связей по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения (далее – региональные автомобильные дороги) с усовершенствованными типами покрытий; обеспечение автотранспортных связей с населенными пунктами с численностью населения более 100 человек по региональным автомобильным дорогам с твердым покрытием; совершенствование и развитие сети основных региональных автомобильных дорог, ликвидация на них очагов аварийности и улучшение инженерного обустройства |
| Мероприятия Программы | Строительство и реконструкция региональных автомобильных дорог; мероприятия в области дорожного хозяйства, за исключением мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорог, мероприятий по приобретению дорожной техники; модернизация автомобильных дорог в районных центрах; социальное развитие села; приведение в нормативное состояние дорог, соединяющих населенные пункты численностью более 100 человек; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения; разработка концепции развития дорожного хозяйства Ленинградской области на 2010-2015 годы и период до 2020 года; приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания региональных автомобильных дорог; профессиональное обучение и повышение квалификации работников подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства; капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования административных центров субъектов Российской Федерации и административных центров муниципальных районов; снижение аварийности на сети автомобильных дорог регионального значения инженерными методами, включая обустройство наружным освещением автомобильных дорог общего пользования регионального значения Ленинградской области |
| Объем финансовых ресурсов, запланированных по Программе | Всего по Программе – 97290440,427 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 5270785,246 тыс. рублей, 2010 год – 4720483,400 тыс. рублей (в том числе остатки средств федерального бюджета на 1 января 2010 года, подлежащие использованию на те же цели, в размере 249502,909 тыс. рублей), 2011 год – 7018251,756 тыс. рублей, 2012 год – 5207432,580 тыс. рублей, 2013 год – 6382102,909 тыс. рублей, 2014 год – 6877045,361 тыс. рублей, 2015 – 2020 годы – 61814339,175 тыс. рублей. Средства местного бюджета – 74825,345 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 32579,122 тыс. рублей, 2010 год – 6739,912 тыс. рублей, 2011 год – 26010,311 тыс. рублей, 2012 год – 9496,000 тыс. рублей. Средства областного бюджета – 95413121,830 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 3913406,521 тыс. рублей, 2010 год – 4380129,339 тыс. рублей, 2011 год – 6848161,945 тыс. рублей, 2012 год – 5197936,580 тыс. рублей, 2013 год – 6382102,909 тыс. рублей, 2014 год – 6877045,361 тыс. рублей, 2015 – 2020 годы – 61814339,175 тыс. рублей. Средства федерального бюджета – 1802493,252 тыс. рублей, в том числе: 2009 год – 1324799,603 тыс. рублей, 2010 год – 333614,149 тыс. рублей (в том числе остатки средств федерального бюджета на 1 января 2010 года, подлежащие использованию на те же цели, в размере 249502,909 тыс. рублей), 2011 год – 144079,500 тыс. рублей |
| Показатели эффективности Программы | К наиболее значимым социально-экономическим результатам развития сети автомобильных дорог относятся: снижение общей аварийности на региональных автомобильных дорогах ежегодно на 3 – 5 проц.; снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 7 – 10 проц.; снижение аварийности (количества ДТП) по сопутствующим дорожным условиям (ДУ) ежегодно на 5 – 10 проц.; снижение количества обращений в органы исполнительной власти Ленинградской области о неудовлетворительном состоянии региональных автомобильных дорог; сокращение числа сельских населенных пунктов, не имеющих устойчивой связи с региональными автомобильными дорогами по дорогам с твердым покрытием; достижение показателя для оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти Ленинградской области "Доля региональных автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, от общей протяженности региональных автомобильных дорог" в 2009 году – 62,2 проц., в 2010 году – 61,5 проц., в 2011 году – 58,3 проц., в 2012 году – 57,9 проц., в 2013 году – 57,4 проц., в 2014 году – 56,9 проц. |
| Основные индикаторы реализации (целевые задания) Программы | Повышение доли протяженности региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Ввод мощностей: строительство автомобильных дорог – 9,093 км, подключение объекта незавершенного производства к действующей сети автомобильных дорог – 0,85 км, выкуп земельных участков – 76,584 тыс.кв.м, в том числе: 2009 год – 0,378 км, из них местных автомобильных дорог – 0,378 км, 2010 год – 8,715 км, из них региональных автомобильных дорог – 8,715 км, подключение объекта незавершенного производства к действующей сети автомобильных дорог – 0,85 км, выкуп земельных участков – 76,584 тыс.кв.м; строительство мостов – 5/282,61 ед./пог.м, в том числе: 2009 год – 1/31,48 ед./пог.м, из них на местных автомобильных дорогах – 1/31,48 ед./пог.м, 2010 год – 3/200,730 ед./пог.м, из них на региональных автомобильных дорогах – 3/200,730 ед./пог.м, 2011 год – 1/50,4 ед./пог.м, из них на местных автомобильных дорогах – 1/50,4 ед./пог.м; реконструкция автомобильных дорог – 71,253 км, корректировка одного проекта, в том числе: 2009 год – 2,45 км, из них местных автомобильных дорог – 2,45 км, 2010 год – 52,453 км, корректировка одного проекта, из них региональных автомобильных дорог – 52,453 км, корректировка одного проекта, 2012 год – 14,65 км, из них региональных автомобильных дорог – 14,65 км, 2013 год – 1,7 км, из них региональных автомобильных дорог – 1,7 км; реконструкция мостов – 4/141,9 ед./пог.м, в том числе: 2009 год – 1/27,3 ед./пог.м, из них на местных автомобильных дорогах – 1/27,3 ед./пог.м, 2010 год – 2/54,2 ед./пог.м, из них на региональных автомобильных дорогах – 2/54,2 ед./пог.м, 2013 год – 1/60,4 ед./пог.м, из них на региональных автомобильных дорогах – 1/60,4 ед./пог.м. Проектно-изыскательские работы будущих лет, отвод земель – 10 проектов, в том числе: 2010 год – 4 проекта, 2012 год – 2 проекта, 2013 год – 4 проекта; ремонт автомобильных дорог – 2555,314/4,685 км/тыс.кв.м, том числе: 2009 год – 404,595 км, из них: региональных автомобильных дорог – 397,177 км, местных автомобильных дорог – 7,418 км, 2010 год – 406,373/4,685 км/тыс.кв.м, из них: региональных автомобильных дорог – 365,768 км, местных автомобильных дорог – 40,605/4,685 км/тыс. кв.м, 2011 год – 667,546 км, из них: региональных автомобильных дорог – 632,829 км, местных автомобильных дорог – 34,717 км, 2012 год – 369,2 км, из них: региональных автомобильных дорог – 353,7 км, местных автомобильных дорог – 15,5 км, 2013 год – 344,5 км, из них: региональных автомобильных дорог – 331,0 км, местных автомобильных дорог – 13,5 км, 2014 год – 363,1 км, из них: региональных автомобильных дорог – 351,1 км, местных автомобильных дорог – 12,0 км; ремонт мостов – 4/180,54 ед./пог.м, в том числе: 2009 год – 3/139,14 ед./пог.м, из них: на региональных автомобильных дорогах – 2/33,43 ед./пог.м, на местных автомобильных дорогах – 1/105,71 ед./пог.м, 2010 год – 1/41,4 ед./пог.м, в том числе на региональных автомобильных дорогах – 1/41,4 ед./пог.м. Содержание автомобильных дорог и искусственных сооружений на них ежегодно – 9763,380 км, в том числе: 2009 год – 9763,380 км, 2010 год – 9763,380 км, 2011 год – 9763,380 км, 2012 год – 9763,380 км, 2013 год – 9763,380 км, 2014 год – 9763,380 км, 2015 – 2020 годы – 9763,380 км. Приобретение и восстановление дорожной техники и другого имущества, необходимого для функционирования и содержания автомобильных дорог, – 435 шт., в том числе: 2009 год – 108 шт., 2010 год – 89 шт., 2011 год – 45 шт., 2012 год – 68 шт., 2013 год – 60 шт., 2014 год – 65 шт. Профессиональное обучение и повышение квалификации работников подведомственных предприятий и учреждений дорожного хозяйства – 947 человек, в том числе: 2011 год – 167 человек, 2012 год – 250 человек, 2013 год – 250 человек, 2014 год – 280 человек. Разработка долгосрочной целевой программы "Мосты Ленинградской области" – 2012 год |
| Основания для разработки Программы | Положение о комитете по дорожному хозяйству Ленинградской области, утвержденное постановлением Правительства Ленинградской области от 7 сентября 2011 года № 283 |
| Разработчик Программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Сроки разработки Программы | 2009 год |
| Стоимость разработки Программы | Без финансовых затрат |
| Представитель заказчика и координатор Программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |
| Участники Программы | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области, комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области, Ленинградский областной комитет по управлению государственным имуществом, муниципальные образования, государственное учреждение "Ленавтодор" |
| Фамилия, имя, отчество, должность, телефон руководителя Программы | Харакозов Константин Михайлович – председатель комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области, тел. 251-40-74 |
| Система управления и контроль за выполнением Программы | Общий контроль за выполнением Программы осуществляет вице-губернатор Ленинградской области, курирующий деятельность комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области. Контроль за выполнением Программы осуществляет комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области. Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области представляет отчет о ходе выполнения (об итогах выполнения) Программы ежеквартально в Комитет экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области и ежегодно – в Правительство Ленинградской области |