УТВЕРЖДЕНА

областным законом

от 5 декабря 2011 года № 98-оз

(приложение 75)

(в редакции областного закона

от 2 апреля 2012 года № 21-оз)

АДРЕСНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

за счет средств областного бюджета на 2012 год

| I. Программная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевой программы | План на 2012 год (тысяч рублей) |  |  | Бюджетополучатель |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Социальное развитие села на 2009-2012 годы" | 448 364 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В том числе | 323 298 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
|  | 125 066 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Развитие объектов физической культуры и спорта в Ленинградской области на 2012-2015 годы" | 502 481 |  |  | Администрации муниципальных образований, государственное казенное учреждение "Управление строительства Ленинградской области" (далее – Управление строительства Ленинградской области) |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Развитие дошкольного образования в Ленинградской области на 2011-2013 годы" | 416 783 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Предупреждение и борьба с социально значимыми заболеваниями, обеспечение безопасности материнства и детства в Ленинградской области на 2009-2012 годы" | 1 157 730 |  |  | Администрации муниципальных образований, Управление строительства Ленинградской области |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Приоритетные направления развития образования Ленинградской области на 2011-2015 годы" | 672 155 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Жилье для молодежи" на 2012-2015 годы | 318 000 |  |  | Управление строительства Ленинградской области |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронном виде, на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Ленинградской области на 2012-2015 годы" | 40 301 |  |  | Управление строительства Ленинградской области |  |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Чистая вода Ленинградской области" на 2011-2017 годы | 437 940 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Пожарная безопасность на территории Ленинградской области на 2012-2013 годы" | 24 642 |  |  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба" |  |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Совершенствование добровольной пожарной охраны на территории Ленинградской области на 2012-2014 годы" | 3 300 |  |  | Государственное казенное учреждение Ленинградской области "Ленинградская областная противопожарная спасательная служба" |  |  | Комитет правопорядка и безопасности Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Совершенствование и развитие автомобильных дорог Ленинградской области на 2009-2012 годы" | 315 874,5 |  |  | Государственное казенное учреждение "Управление автомобильных дорог Ленинградской области", администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов Ленинградской области на 2009-2012 годы" | 2 800 |  |  | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  |  | Комитет по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области |  |  |
| Долгосрочная целевая программа "Охрана окружающей среды и природопользования в Ленинградской области на 2011-2015 годы" | 7 662 |  |  | Администрации муниципальных образований |  |  | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  |  |
| Всего по целевым программам | 4 348 032,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. Непрограммная часть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование и местонахождение объекта | Годы строи-тельства | Проектная мощность | Остаток сметной стоимости на 1 января 2012 года в действующих ценах (тысяч рублей) |  | План на 2012 год в действую-щих ценах (тысяч рублей) | Получатель бюджетных средств (заказчик) |  |  | Главный распорядитель бюджетных средств |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |  |  | 7 |
| 1. Субсидии муниципальным образованиям для реализации инвестиционных проектов по строительству или реконструкции объектов общественной муниципальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидии поселениям на решение вопросов местного значения в области обеспечения жильем, организации строительства муниципального жилищного фонда и создания условий для жилищного строительства |  |  |  |  | 150 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| В том числе На реализацию мероприятий по обеспечению жильем граждан, лишившихся жилья в результате пожаров |  |  |  |  | 100 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Всего по субсидиям муниципальным образованиям для реализации инвестиционных проектов по строительству или реконструкции объектов общественной муниципальной инфраструктуры |  |  |  |  | 150 000 |  |  |  |  |
| 2. Объекты социально-культурного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объекты образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция (вторая очередь) зданий ГБУ "Ленинградский областной центр досуговых, оздоровительных и учебных программ "Молодежный" во Всеволожском районе (бывший детский оздоровительный лагерь "Ветерок"), 1-й этап, культурно-спортивный центр | 2011-2012 |  | 94 728 |  | 94 728 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Объекты культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство областного театра, в том числе проектные работы, г. Гатчина | 2012-2014 | 617 мест | 1 964 313 |  | 100 000 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Прочие объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Инженерная подготовка территорий, в том числе проектно-изыскательские работы по реализации "Генеральной схемы водоснабжения (на основе строительства Новоладожского водовода и существующего Невского водовода) и водоотведения на территории муниципальных образований Всеволожский муниципальный район, Ломоносовский муниципальный район, Гатчинский муниципальный район, Тосненский район" | 2012 |  |  |  | 100 000 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Реконструкция здания учебных мастерских ГОУСПО "Выборгский политехнический колледж "Александровский лицей" под архивохранилище Ленинградского областного архива в г. Выборге | 2011-2012 | 400 тыс. единиц хранения | 51 975 |  | 51 975 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Мероприятия по строительству объектов обращения с отходами | 2012 |  |  |  | 100 000 | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  |
| Строительные работы по восстановлению и оздоровлению гидросистем Староладожского, Малоневского каналов и протоки Малая Невка в г. Шлиссельбурге | 2012 |  |  |  | 50 000 | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  | Комитет по природным ресурсам Ленинградской области |  |
| Итого по прочим объектам |  |  |  |  | 301 975 |  |  |  |  |
| Объекты коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство газовых блочно-модульных котельных к объектам социальной сферы областной собственности | 2012 |  |  |  | 120 000 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Итого по объектам коммунального хозяйства |  |  |  |  | 120 000 |  |  |  |  |
| Проектные работы |  |  |  |  | 208 400 | Управление строительства Ленинградской области |  | Комитет по строительству Ленинградской области |  |
| Проектирование строительства областного дома ребенка на 140 мест в пос. Дружноселье Гатчинского района | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства комплекса административных зданий Правительства Ленинградской области | 2011-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции корпуса № 2 наркологического диспансера г. Тихвина под размещение реабилитационного отделения | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства корпуса № 3 Ульяновской психиатрической больницы | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование незавершенного строительством объекта "Акушерский корпус г. Волосово" | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование завершения строительства объекта "Оредежская участковая больница с поликлиникой и постом скорой медицинской помощи", пос. Оредеж Лужского района | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства центральной районной больницы г. Подпорожье | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Экспертиза и согласование проектов, подготовка исходных материалов для проведения конкурсов и проектирования объектов | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства закрытого многофункционального спортивного объекта из легко возводимых материалов в учреждении дополнительного образования детей "Центр "Ладога", пос. Разметелево Всеволожского района | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства газовых блочно-модульных котельных объектов социальной сферы областной собственности | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства детского сада на 280 мест в пос. Кудрово | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства школы на 600 мест в пос. Кудрово | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства школы на 600 мест в пос. Павлово | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции МОУ "Гатчинская средняя общеобразовательная школа № 4" | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции комплекса зданий бывшего профессионально-технического училища № 49 в пос. Мельниково Приозерского района под детский оздоровительно-образовательный центр круглогодичного использования на 180 детей в смену, с переводом на сжиженный нефтяной газ существующей котельной | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства детского сада на 100 мест, пос. Рабитицы | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции здания МОУ "Сельцовская средняя общеобразовательная школа" со строительством пристройки общей мощностью на 300 мест, пос. Сельцо Волосовского района | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса на месте незавершенного строительством объекта "Бассейн при школе № 12 в г. Сланцы, ул. Грибоедова, д. 19а" | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства ДК в пос. Мичуринское Приозерского района | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование и корректировка проекта незаконченного строительством объекта "Строительство крытого плавательного бассейна, г. Ивангород" | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование реконструкции нежилого здания спального корпуса школы-интерната для обучающихся, воспитанников с отклонением в развитии под жилой дом, пос. Оредеж Лужского района, в том числе обследование объекта | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства 50-метрового плавательного бассейна в г. Гатчине | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обследование незавершенного строительством двухэтажного здания общежития, расположенного по адресу: Лужский район, пос. Мшинская, ул. Комсомольская, д. 3, литера А | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Проектирование строительства дома культуры в пос. Терпилицы Волосовского района | 2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам областной собственности |  |  |  |  | 825 103 |  |  |  |  |
| Всего по объектам социально-культурного назначения |  |  |  |  | 975 103 |  |  |  |  |
| 3. Объекты газификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бокситогорский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по улицам Советская, Новая, Спортивная, Главная, Заводская, Восточная, Столярная, Кооперативная, Железнодорожная, Северная, пер. Центральный, пос. Подборовье | 2012-2013 | 14,0 км | 42 000 |  | 18 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по улицам Полевая, Горная, Заречная, Разъезжая, Финляндская, дер. Васьково | 2012-2013 | 5,0 км | 15 000 |  | 6 300 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по дер. Озеро-Село | 2012 | 1,2 км | 3 600 |  | 3 400 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по дер. Марьино Село | 2012 | 1,2 км | 3 600 |  | 3 400 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по дер. Никольское | 2012 | 1,7 км | 5 100 |  | 4 800 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по дер. Большой Двор и Михайловские Концы | 2012-2013 | 9,2 км | 28 000 |  | 10 300 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 32,3 км | 97 300 |  | 46 200 |  |  |  |  |
| Волховский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по дер. Потанино | 2012 | 2,5 км | 7 500 |  | 6 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 2,5 км | 7 500 |  | 6 000 |  |  |  |  |
| Всеволожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газораспределительная сеть высокого и низкого давления по пер. Кавголовскому, ул. Лесгафта, г. п. Токсово | 2011-2012 | 1,73 км | 3 260 |  | 2 600 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопровод распределительный высокого давления в границах улиц Журбы, Обороны, Смурова, Щурова, пос. Дубровка | 2012 | 1,6 км | 9 171 |  | 7 795 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Наружный газопровод к жилым домам 2, 4, 6, 11 по ул. Пионерская, № 14 по ул. Школьная, пос. Дубровка | 2012 | 0,7 км | 2 149 |  | 1 826 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Строительство распределительного газопровода высокого, среднего и низкого давления для газоснабжения жилых домов мкр. Черная Речка, г. Сертолово | 2011-2013 | 5,70 км | 14 398 |  | 6 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 9,73 км | 28 978 |  | 18 221 |  |  |  |  |
| Гатчинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам пос. Елизаветино | 2011-2013 | 15,0 км | 44 000 |  | 20 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газоснабжение мкр. Киевский в границах улиц Старая дорога, Пионерская, Новый переулок, Подъездная дорога, г. Гатчина | 2011-2013 | 17,0 км | 58 000 |  | 15 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 32,0 км | 102 000 |  | 35 000 |  |  |  |  |
| Кировский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение природным газом жилой застройки в границах улиц Первомайская, Заводская, шоссе Революции, пос. Мга | 2011-2012 | 3,25 км | 8 561 |  | 6 630 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод среднего и низкого давления к индивидуальным жилым домам по улицам Интернациональная, Железнодорожная, Ленинградская, Донецкая, Поперечная, Разъезжая, Новая, Придорожная, Боровая, пос. Мга | 2011-2012 | 3,4 км | 7 019 |  | 5 620 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 6,65 км | 15 580 |  | 12 250 |  |  |  |  |
| Кингисеппский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод низкого и среднего давления (1-й этап): газификация улиц западной части мкр. Южный (от ул. Доронина), г. Кингисепп | 2011-2012 | 5,33 км | 2 038 |  | 1 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 5,33 км | 2 038 |  | 1 500 |  |  |  |  |
| Подпорожский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопровод распределительный и газопроводы-вводы по г. п. Важины | 2012-2013 | 7,0 км | 21 000 |  | 7 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 7,0 км | 21 000 |  | 7 000 |  |  |  |  |
| Ломоносовский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Иннолово | 2011-2013 | 3,9 км | 10 699 |  | 5 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Кавелахта | 2012 | 1,6 км | 5 000 |  | 2 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Вариксолово | 2012 | 1,5 км | 4 500 |  | 2 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Пикколово | 2012 | 1,8 км | 5 500 |  | 2 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Мурилово | 2012 | 0,6 км | 2 500 |  | 1 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Перекюля | 2012 | 0,6 км | 2 500 |  | 1 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Карвала | 2012 | 0,6 км | 2 500 |  | 1 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Ретселя | 2012 | 0,7 км | 2 800 |  | 1 400 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Распределительный газопровод и газопроводы-вводы по дер. Мюреля | 2012 | 0,7 км | 2 800 |  | 1 400 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газоснабжение северо-западной части пос. Лебяжье | 2012-2013 | 6,0 км | 20 650 |  | 5 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 18,0 км | 59 449 |  | 24 800 |  |  |  |  |
| Тихвинский муниципальный район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газоснабжение природным газом индивидуальных жилых домов (газопроводы-вводы) по ул. Станционная и Южная, г. Тихвин | 2011-2012 | 2,5 км | 3 804 |  | 2 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть и газопроводы-вводы по улицам Танкистов, Чернышевская, Советская, Новгородская, г. Тихвин | 2011-2012 | 1,7 км | 6 583 |  | 3 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 4,2 км | 10 387 |  | 5 500 |  |  |  |  |
| Тосненский район |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газораспределительная сеть к индивидуальным жилым домам по улицам Вокзальная, Коллективная, Красная набережная, Школьная, Дзержинского, Окрайняя, Доокрайняя, пр. Вокзальный, пер. Дзержинского, пр. Ленина с установкой ШРП, мкр. Коллективный, г. Тосно | 2011-2013 | 10,8 км | 21 105 |  | 5 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Подводящий газопровод к индивидуальным жилым домам в границах железной дороги, поля и ул. Советская, мкр. Спепана Разина-2, г. Любань | 2010-2012 | 13,05 км | 5 655 |  | 4 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть к 202 индивидуальным жилым домам с установкой двух ШРП на территории, ограниченной ж/дорогой Санкт-Петербург – Москва, ул. Берёзовая аллея, Загородным шоссе и ул. Ручейная, мкр. Горка, г. Любань | 2011-2013 | 12,86 км | 21 523 |  | 9 290 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть к существующим индивидуальным жилым домам по улицам 1-я, 2-я, 3-я Колхозная, ул. Комсомола, ул. 3 Июля, ул. Карла Маркса, г. п. Ульяновка | 2011-2012 | 3,2 км | 5 608 |  | 4 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам Калинина, Пионерская, Владимирская, 8 Марта, Победы, Берёзовая аллея, пр. Советский, пер. Пожарный, г. п. Ульяновка | 2011-2013 | 5,3 км | 29 325 |  | 4 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам Вокзальная, Школьная, Театральная, Черниговская, Морозова, К. Либкнехта, Калинина, Зелёный проезд, пр. Володарского, пр. Советский, пер. К. Либкнехта, пер. Индустриальный, г. п. Ульяновка | 2011-2013 | 6,1 км | 29 760 |  | 4 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть по улицам Пригородная, Дачный пер., Типографская, Пролетарская, Берёзовая, Колпинская, Свободная, Свободный проезд, пр. Советский, пер. Советский, г. п. Ульяновка | 2011-2013 | 4,5 км | 11 328 |  | 5 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть по улицам Новая и Полевая, дер. Фёдоровское | 2012 | 1,0 км | 7 282 |  | 5 034 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть по улицам Центральная (четная сторона), Парниковая, Школьная, дер. Аннолово | 2012 | 2,9 км | 7 226 |  | 5 420 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть по улицам Центральная (нечетная сторона), Новая, Речная, дер. Аннолово | 2012-2013 | 3,8 км | 10 473 |  | 4 855 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газопроводы-вводы к индивидуальным жилым домам в границах улиц Московская, Колхозная, Бодаевская и поля, г. п. Красный Бор | 2011-2012 | 3,0 км | 2 678 |  | 1 500 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Строительство газопровода-отвода и ГРС "Трубников Бор", пос. Трубников Бор | 2011-2012 | 0,60 км | 25 000 |  | 20 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по улицам Культуры, Колпинская, Малая Новая, Детскосельская, 1-я Новая, Дубровского, проезд Дубровского, г. п. Красный Бор | 2012-2013 | 4,5 км | 10 736 |  | 1 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Газораспределительная сеть для газоснабжения индивидуальных жилых домов по пр. Воскова, улицам Красно-слободская, Народная, Горская, Культуры, Калинина, г. п. Красный Бор | 2012-2013 | 5,5 км | 15 360 |  | 1 000 | Администрация муниципального образования |  | Комитет по энергетическому комплексу и жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области |  |
| Итого |  | 77,11 км | 203 059 |  | 74 099 |  |  |  |  |
| Всего по объектам газификации |  | 194,82 км | 547 291 |  | 230 570 |  |  |  |  |
| Всего по непрограммной части |  |  |  |  | 1 205 673 |  |  |  |  |
| Всего по адресной инвестиционной программе |  |  |  |  | 5 553 705,5 |  |  |  |  |